CROMOSIT IT

Treinamentos SAP & Soft Skills

LinkedIn Prospector Business Blueprint · Regras de Negócio · Roadmap · Diagramas de Arquitetura

| Versão 4.0 | Data Março 2026 | Classificação Confidencial |
| --- | --- | --- |

# Índice

1.  Business Blueprint — Visão Geral e Propósito Estratégico

2.  A Dor que o Sistema Resolve

3.  Funcionalidades Entregues (v2.0)

4.  Regras de Negócio

5.  Arquitetura Técnica — Diagramas e Banco de Dados

6.  Estrutura de Pastas do Projeto

7.  Brechas de Mercado

8.  Visão de Automação Total

9.  Roadmap de Desenvolvimento — Fases 1 a 4

10. Integração com o Plano Estratégico 2026

11. Glossário

12. Changelog — Histórico de Versões

# 1. Business Blueprint — Visão Geral e Propósito Estratégico

## 1.1 O que é o LinkedIn Prospector

O LinkedIn Prospector é o sistema interno de prospecção automatizada da Cromosit IT. É composto por uma extensão Chrome, uma API backend Node.js e um CRM web React — todos integrados ao banco de dados Supabase.

| Camada | Tecnologia | Função Principal |
| --- | --- | --- |
| Extensão Chrome | JavaScript MV3 | Captura perfis e listas de busca diretamente no LinkedIn |
| Backend API | Node.js + Express + Supabase | Armazena leads, processa IA e notificações WhatsApp |
| CRM Web | React + Vite (em desenvolvimento) | Painel de gestão, pipeline, filtros e relatórios |
| Automação LinkedIn | Playwright (roadmap) | Envio automático de mensagens no LinkedIn sem intervenção humana |

## 1.2 Propósito Estratégico

"O LinkedIn Prospector transforma a prospecção da Cromosit IT de um processo 100% manual em um motor de aquisição automatizado — capaz de identificar, classificar, abordar e acompanhar leads de forma sistemática, sem depender de volume de equipe."

# 2. A Dor que o Sistema Resolve

O plano estratégico define o LinkedIn como principal canal de aquisição. Sem ferramenta dedicada, isso era impossível de escalar:

| Dor Original | Impacto Real | Solução no Sistema |
| --- | --- | --- |
| Prospecção manual lead a lead | ~3 min/lead = 1h para 20 leads | Captura em massa: 20 leads em < 30s |
| Sem critério de priorização | Time aborda frios como quentes | Temperatura automática por grau de conexão |
| Mensagem genérica para todos | Taxa de resposta < 5% | IA gera mensagem personalizada por perfil |
| Leads salvos em planilhas soltas | Duplicatas, perda de contexto | Banco centralizado com histórico completo |
| Nenhum rastreamento de contato | Leads perdidos, sem follow-up | Status, data de contato e atividades |
| Zero automação de envio LinkedIn | SDR gasta 80% do tempo em tarefas | Roadmap: automação total de envio |

# 3. Funcionalidades Entregues — v2.0

## 3.1 Extensão Chrome

- Captura individual: nome, cargo, empresa, email, telefone, foto, URL, grau de conexão

- Captura em massa da lista de busca (até 20 perfis por página)

- Upsert inteligente: atualiza se existe, cria se não existe (sem duplicatas)

- Temperatura automática: 1º grau = Quente · 2º grau = Morno · 3º grau = Frio

- Botão Refresh: recarrega dados sem fechar a extensão

- Exclusão em massa com modal de confirmação

- manifest.json criado — extensão instalável no Chrome

## 3.2 Backend API — 10 Rotas

| Método | Rota | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/leads | Lista leads com filtros (status, temperatura, grau, busca) e paginação |
| GET | /api/leads/stats/dashboard | Estatísticas consolidadas incluindo distribuição por grau |
| POST | /api/leads/bulk | Importação em massa via upsert (extensão Chrome) |
| POST | /api/leads | Criação manual de lead |
| GET | /api/leads/:id | Busca lead por ID com histórico de atividades |
| PUT | /api/leads/:id | Atualização de dados do lead |
| DELETE | /api/leads/:id | Exclusão permanente de lead |
| POST | /api/leads/:id/gerar-mensagem | Gera mensagem personalizada via GPT-4o-mini |
| POST | /api/leads/:id/enviar-whatsapp | Envia mensagem via ChatWA e registra contato |
| POST | /api/leads/:id/atividades | Registra atividade manual no histórico |

# 4. Regras de Negócio

## 4.1 Classificação de Temperatura

| Temperatura | Grau LinkedIn | Significado | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔥 QUENTE | 1º Grau | Já conectados — contato direto | Mensagem direta ou WhatsApp imediato |
| ⚡ MORNO | 2º Grau | Amigo de amigo — conexões em comum | Solicitar conexão mencionando contato comum |
| ❄️ FRIO | 3º Grau+ | Sem conexão — fora da rede direta | Mensagem curta de conexão sem pitch |

REGRA: a temperatura pode ser alterada manualmente antes de salvar — prevalece sobre a automática.

## 4.2 Ciclo de Status do Lead

| Status | Quando Ocorre | Gatilho |
| --- | --- | --- |
| Novo | Capturado, não contactado | Automático ao salvar via extensão |
| Contatado | Mensagem enviada | Automático ao enviar WhatsApp; ou manual |
| Respondeu | Lead respondeu | Manual — usuário atualiza |
| Em negociação | Proposta enviada | Manual — usuário atualiza |
| Fechado | Contrato assinado | Manual — usuário atualiza |
| Descartado | Sem fit ou sem resposta | Manual — remove do pipeline ativo |

## 4.3 Regras de Deduplicação

- Chave única: linkedin_id (slug da URL — ex: joao-silva-123)

- Constraint UNIQUE também em linkedin_url como camada extra

- Upsert: se linkedin_id já existe, atualiza; se não, cria novo registro

## 4.4 Regras de Notificação e Autenticação

- Captura em massa: resumo automático via WhatsApp (ChatWA) para o vendedor

- Envio de WhatsApp a um lead: status atualizado para 'contatado' + data registrada

- Toda ação registrada no histórico de atividades do lead

- Todas as rotas exigem JWT válido no header Authorization

- Token armazenado na extensão via chrome.storage.local

# 5. Arquitetura Técnica — Diagramas e Banco de Dados

## 5.1 Diagrama de Arquitetura do Sistema

O diagrama abaixo mostra como as três camadas do sistema se conectam — extensão Chrome, backend API e serviços externos — e como tudo converge no banco de dados Supabase e no painel CRM.

## 5.2 Stack Tecnológica

| Camada | Tecnologia | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Extensão Chrome | JavaScript Manifest V3 | content.js + popup.js + popup.html + manifest.json |
| Backend | Node.js 22 + Express 4 | API RESTful, JWT, middleware de autenticação |
| Banco de Dados | Supabase (PostgreSQL) | Nuvem gerenciada, constraints UNIQUE, 3 tabelas |
| IA Geração | OpenAI GPT-4o-mini | Mensagens personalizadas por perfil e grau de conexão |
| WhatsApp | ChatWA — Cromosit IT | API própria, envio com autenticação Bearer |
| Autenticação | JWT (jsonwebtoken) | Tokens com expiração, validados a cada request |
| Automação Web | Playwright (roadmap) | Controle do browser para envio automatizado no LinkedIn |
| Frontend CRM | React + Vite (roadmap) | Painel web completo de gestão do pipeline |

## 5.3 Tabela leads — 23 Campos

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Identificador único gerado automaticamente |
| name | TEXT — obrigatório | Nome completo do lead |
| linkedin_url | TEXT (UNIQUE) | URL completa do perfil LinkedIn |
| linkedin_id | TEXT (UNIQUE) | Slug da URL — chave de deduplicação |
| headline | TEXT | Cargo conforme exibido no LinkedIn |
| company | TEXT | Empresa atual |
| location | TEXT | Cidade/região |
| profile_picture | TEXT | URL da foto de perfil |
| email | TEXT | Email (1º grau com dados públicos) |
| phone | TEXT | Telefone (1º grau com dados públicos) |
| connection_degree | TEXT | Grau: '1', '2' ou '3' |
| mutual_connections | TEXT | Texto das conexões em comum |
| temperature | TEXT | quente / morno / frio |
| status | TEXT | novo / contatado / respondeu / negociação / fechado / descartado |
| source | TEXT | chrome_extension / manual / importacao |
| notes | TEXT | Notas livres do vendedor |
| ai_message | TEXT | Última mensagem gerada pela IA |
| about | TEXT | Bio do perfil (até 500 chars) |
| followers | TEXT | Número de seguidores |
| website | TEXT | Site do perfil |
| can_connect | BOOLEAN | Se o botão Conectar está disponível |
| assigned_to | UUID (FK) | Usuário responsável |
| contacted_at | TIMESTAMP | Data/hora do primeiro contato |

# 6. Estrutura de Pastas do Projeto

O projeto é dividido em duas pastas independentes: o backend (servidor Node.js) e a extensão Chrome. Ambas ficam dentro da pasta raiz do projeto. O backend precisa estar rodando para a extensão funcionar.

## 6.1 Resumo dos Arquivos por Responsabilidade

| Arquivo | Localização | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| server.js | backend/ | Ponto de entrada da API, define rotas e inicia servidor |
| routes/leads.js | backend/routes/ | 10 rotas CRUD + IA + WhatsApp |
| routes/auth.js | backend/routes/ | Login e geração de JWT |
| routes/notify.js | backend/routes/ | Notificação WhatsApp para o vendedor |
| middleware/auth.js | backend/middleware/ | Verifica JWT em todas as rotas protegidas |
| config/supabase.js | backend/config/ | Conexão com o banco de dados |
| config/database.sql | backend/config/ | Script SQL para criar tabelas no Supabase |
| .env | backend/ | Variáveis secretas (nunca commitar no Git) |
| manifest.json | extension/ | Configuração da extensão Chrome (NOVO v2.0) |
| content.js | extension/ | Scraping do LinkedIn — extrai dados dos perfis |
| popup.html | extension/ | Interface visual da extensão (HTML) |
| popup.js | extension/ | Lógica da interface — captura, refresh, exclusão |
| leads.js | extension/ | Funções auxiliares de leads na extensão |
| icons/ | extension/icons/ | Ícones obrigatórios para instalar no Chrome (NOVO) |

## 6.2 Como Instalar e Rodar

### Backend (servidor)

- 1. Abra a pasta backend/

- 2. Clique duas vezes em 1-instalar.bat (instala as dependências npm)

- 3. Copie .env.example para .env e preencha as credenciais

- 4. Clique duas vezes em 2-rodar.bat (inicia o servidor na porta 3000)

### Extensão Chrome

- 1. Abra chrome://extensions no navegador

- 2. Ative Modo desenvolvedor (canto superior direito)

- 3. Clique em Carregar sem compactação

- 4. Selecione a pasta extension/

- 5. A extensão aparece na barra do Chrome — clique no ícone LP

# 7. Brechas de Mercado — O que Nenhum Concorrente Oferece

O plano estratégico 2026 mapeou os concorrentes (KA Solution, Creative IT, Assumtek) e identificou que nenhum resolve o problema humano da adoção SAP. O LinkedIn Prospector explora uma brecha igualmente negligenciada: automação inteligente de prospecção no LinkedIn para o mercado de treinamento corporativo SAP.

## 7.1 Análise Comparativa

| Capacidade | Dux-Soup | Phantombuster | Waalaxy | Lemlist | LinkedIn Prospector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Captura de leads do LinkedIn | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| CRM integrado nativo | ❌ | ❌ | Parcial | Parcial | ✅ |
| Mensagem gerada por IA contextual | ❌ | ❌ | ❌ | Parcial | ✅ |
| Classificação por grau de conexão | ❌ | ❌ | Parcial | ❌ | ✅ |
| Envio WhatsApp integrado | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Contexto SAP / Treinamento corporativo | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 100% em português brasileiro | ❌ | ❌ | Parcial | ❌ | ✅ |
| Custo zero (sistema próprio) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |

## 7.2 As 6 Brechas Estratégicas

### Brecha 1 — Automação de envio de mensagens no LinkedIn

Nenhuma ferramenta brasileira integra captura + IA + envio automático no LinkedIn + WhatsApp em um único sistema.

### Brecha 2 — IA com contexto específico do setor SAP

Ferramentas genéricas geram mensagens sem entender o contexto de go-live SAP. A Cromosit tem vantagem única aqui.

### Brecha 3 — Sequência de follow-up automático multicanal

Nenhum concorrente tem follow-up automatizado. O mercado depende de SDRs fazendo follow-up manual — lento e não escalável.

### Brecha 4 — Score automático por sinal de intenção

Nenhuma ferramenta do mercado SAP usa inteligência para priorizar leads por probabilidade de compra.

### Brecha 5 — Prospecção por vagas SAP como sinal de go-live

Empresas que publicam vagas SAP estão em go-live — nenhuma ferramenta atual detecta isso automaticamente.

### Brecha 6 — CRM vertical para treinamento corporativo SAP

CRMs genéricos não entendem o ciclo de venda de treinamento SAP. A Cromosit pode ser o primeiro CRM vertical desse mercado.

# 8. Visão de Automação Total — O Objetivo Final

O objetivo estratégico é eliminar o trabalho manual de prospecção. O estado final: um sistema que opera de forma autônoma, com o SDR apenas tratando leads que responderam.

| # | Etapa | Responsável | O que Acontece |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificação de alvo | Sistema automático | Busca leads por cargo, setor e sinal de go-live SAP |
| 2 | Captura e enriquecimento | Sistema automático | Extrai dados, calcula temperatura e score, salva no CRM |
| 3 | Geração de mensagem | IA (GPT-4o-mini) | Cria mensagem personalizada por cargo, empresa e grau |
| 4 | Envio de conexão LinkedIn | Automação Playwright | Envia pedido de conexão com nota personalizada |
| 5 | Monitoramento de resposta | Sistema automático | Verifica aceite ou resposta após X dias |
| 6 | Follow-up LinkedIn | Automação Playwright | Envia mensagem de valor se conectou mas não respondeu |
| 7 | Escalada para WhatsApp | API ChatWA | Se sem resposta no LinkedIn após 7 dias |
| 8 | Alerta de lead quente | Sistema automático | Avisa o SDR quando lead responde |
| 9 | Handoff para AE | SDR (humano) | Apenas aqui entra trabalho humano |

# 9. Roadmap de Desenvolvimento — Fases 1 a 4

## Fase 0 — Entregue (v2.0)

- Extensão Chrome com captura individual e em massa

- manifest.json — extensão instalável no Chrome

- Seletor de nome corrigido (não captura grau de conexão)

- Extração de empresa corrigida (formato Cargo · Empresa)

- Localização filtrada (não captura nomes de conexões)

- API backend com 10 rotas completas

- Rota DELETE /api/leads/:id

- Filtro por connection_degree no dashboard

- Botão Refresh na extensão

- Exclusão em massa com modal de confirmação

- database.sql com ALTER TABLE para upgrade sem perder dados

## Fase 1 — CRM Web + Melhorias (v1.1) — 30 dias

Prioridade: painel web para gerenciar leads sem acessar o Supabase diretamente.

- Frontend CRM React com tabela de leads e filtros

- Modal de edição de lead

- Dashboard com gráficos de conversão

- Exportação CSV da lista de leads

- Campo módulo SAP de interesse

- Campo fase do projeto SAP (pré/go-live/pós)

## Fase 2 — Sequências de Follow-up Automático (v2.0) — 60 dias

Motor de sequências: Dia 0 / Dia 3 / Dia 7 / Dia 14 — disparo automático LinkedIn + WhatsApp.

- Fila de envio com delay aleatório entre ações

- Pausa automática ao receber resposta

- Templates de sequência por temperatura

- Alerta em tempo real quando lead responde

## Fase 3 — Automação de Envio no LinkedIn (v3.0) — 90 dias

Playwright controla o browser e executa ações no LinkedIn simulando comportamento humano.

- Envio automático de pedido de conexão com nota

- Envio de mensagem após aceitar conexão

- Simulação de comportamento humano (delays variáveis)

- Modo aquecimento para contas novas

## Fase 4 — Score por IA + Sinal de Intenção (v4.0) — 120 dias

Sistema inteligente que prioriza automaticamente os leads com maior probabilidade de fechar.

- Score 0-100 por cargo + empresa + setor + grau

- Detecção de vagas SAP abertas como sinal de go-live

- IA sugere qual produto ofertar (Essencial/Profissional/Corporativo)

- Dashboard preditivo de contratos

# 10. Integração com o Plano Estratégico Cromosit 2026

## 10.1 Canais de Aquisição — Plano vs. Sistema

| Canal Definido no Plano Estratégico | Como o Sistema Endereça |
| --- | --- |
| Cold outreach LinkedIn para Gerentes de TI, Head RH, CIO, CFO | Busca por cargo + captura em massa + mensagem IA personalizada |
| Empresas com vagas SAP recentes (sinal de go-live) | Fase 4: detecção automática de vagas SAP como gatilho |
| Mapear 30 empresas-alvo nos últimos 12 meses | Busca por setor + localização PR/SC/SP + CRM para gestão |
| Executar cold outreach (Mês 2 do plano) | Fase 2/3: sequência automatizada LinkedIn + WhatsApp |

## 10.2 KPIs do Plano vs. Métricas do Sistema

| KPI do Plano | Meta (6 meses) | Como o Sistema Mede |
| --- | --- | --- |
| Leads qualificados por mês | 25/mês | Filtro created_at + source no dashboard |
| Taxa de conversão lead → contrato | > 25% | Status fechado / total leads por período |
| Contratos corporativos ativos | 5 em 6 meses | Count de leads com status fechado |
| NPS dos clientes | > 70 | Campo notes pós-fechamento (campo dedicado na Fase 1) |

# 11. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Lead | Potencial cliente identificado e registrado, ainda não convertido em contrato |
| Temperatura | Classificação de prioridade: Quente (1º grau), Morno (2º grau), Frio (3º grau) |
| Grau de Conexão | Distância no LinkedIn: 1º (conectados), 2º (amigos de amigos), 3º (fora da rede) |
| Upsert | Insere novo ou atualiza existente se chave única já existir |
| SDR | Sales Development Representative — prospecta e qualifica leads |
| AE | Account Executive — conduz a negociação e fecha contratos |
| Cold Outreach | Contato inicial com lead que não solicitou contato |
| ChatWA | API WhatsApp da Cromosit IT para envio de mensagens |
| JWT | Token de autenticação segura entre extensão e API backend |
| Supabase | Banco de dados PostgreSQL em nuvem usado pelo sistema |
| Playwright | Biblioteca de automação de browser para envio automático no LinkedIn |
| Score de Lead | Pontuação 0-100 indicando probabilidade de conversão |
| Sinal de Intenção | Dado externo que indica momento de compra (ex: vaga SAP aberta) |
| go-live | Momento em que o SAP entra em produção — necessidade imediata de treinamento |
| Pipeline | Funil de vendas — de Novo até Fechado |
| Sequência | Série programada de mensagens enviadas em intervalos definidos |

# 12. Changelog — Histórico de Versões

## v4.0 — Março 2026 (versão atual)

- NOVO: Capítulo 5 com diagrama de arquitetura do sistema (imagem incorporada)

- NOVO: Capítulo 6 com diagrama de estrutura de pastas (imagem incorporada)

- NOVO: Capítulo 6 com tabela de responsabilidade por arquivo

- NOVO: Capítulo 6 com instrução de instalação do backend e extensão

- ATUALIZADO: Índice reflete capítulos 1-12

- ATUALIZADO: Cabeçalho e rodapé com versão v4.0

## v3.0 — Março 2026

- NOVO: Capítulo 11 com Changelog detalhado por versão

- NOVO: Todos os campos v2.0 documentados na tabela leads (23 campos)

- NOVO: Diagrama de roadmap com Fases 0-4

## v2.0 — Março 2026

- CORRIGIDO: seletor de nome não captura mais '• 1º' em vez do nome real

- CORRIGIDO: campo empresa vazio — novo parser para formato 'Cargo · Empresa'

- CORRIGIDO: module.exports estava no meio do routes/leads.js

- CORRIGIDO: rotas /stats/dashboard e /bulk antes de /:id

- NOVO: manifest.json criado — extensão instalável no Chrome

- NOVO: rota DELETE /api/leads/:id

- NOVO: filtro por connection_degree na listagem

- NOVO: colunas connection_degree, mutual_connections, about, website, followers no banco

- NOVO: database.sql com ALTER TABLE para upgrade de v1.0 sem perder dados

- NOVO: botão Refresh na extensão

- NOVO: exclusão em massa com modal de confirmação

## v1.0 — Fevereiro 2026

- Extensão Chrome com captura individual e em massa

- Backend Node.js + Express com 9 rotas

- Integração OpenAI GPT-4o-mini para geração de mensagens

- Integração ChatWA para envio de WhatsApp

- Autenticação JWT · Banco Supabase com 3 tabelas

LinkedIn Prospector — Business Blueprint v4.0  ·  Cromosit IT  ·  Confidencial  ·  Março 2026