CROMOSIT IT

Treinamentos SAP · Consultoria · Soft Skills · Alocação de TI

LinkedIn Prospector

Blueprint v10.0 — Produção + Migração Unipile

Arquitetura · Fluxos · Regras de Negócio · Roadmap · Unipile API

| Versão | Data | Status | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | Abril 2026 | Em Produção + Roadmap Unipile | Cromosit IT |

Sistema em produção: https://prospector.cromosit.com/ ¦ API: https://linkedin-prospector-production.up.railway.app

NOVO v10.0: Migração para Unipile API — envio cloud sem computador ligado, webhook de respostas automático. Esforço: ~1,5 semana.

Propriedade exclusiva da Cromosit IT. Não reproduzir ou compartilhar sem autorização.

# 1. Comparação: Atual vs Unipile

A maior melhoria estratégica do roadmap: migrar o envio de mensagens da Extensão Chrome (RPA) para a API Unipile (cloud). Resolve os 3 bugs mais críticos.

| Critério | v9.0 Atual (RPA) | v10.0 Unipile (API) | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Envio de mensagem | Extensão simula clique humano | API envia diretamente no servidor | Elimina dependência do browser |
| Computador ligado? | Obrigatório | Não precisa | Roda 24/7 automático |
| Detecção de resposta | Manual — SDR atualiza | Webhook automático em tempo real | Status atualiza sozinho |
| Histórico de atividades | Parcialmente registrado | 100% via webhook | Rastreamento completo |
| Status do lead | SDR atualiza manualmente | Atualiza ao lead responder | Zero trabalho manual |
| Risco de ban LinkedIn | Médio — simula comportamento | Baixo — proxy stealth Unipile | Mais seguro e estável |
| Escalabilidade | Limitada — depende do browser | Alta — roda no servidor | Suporta multi-usuário |
| Extensão Chrome | Obrigatória para tudo | Só para captura em massa | Extensão simplificada |
| Implementação | Já entregue | ∼1,5 semana de dev | Baixo esforço, alto retorno |

## 1.1 Bugs Atuais Resolvidos pela Migração

| Bug Atual | Causa Raiz | Resolução com Unipile |
| --- | --- | --- |
| Tel/email N/A na captura | LinkedIn bloqueia leitura do modal via JS | Unipile extrai contatos via API oficial |
| Status não atualiza ao enviar | Extensão não confirma envio ao backend | Webhook confirma entrega automaticamente |
| Histórico não registra | Evento de envio não chega ao backend | Webhook registra toda atividade |
| Sistema depende do computador | Extensão é client-side | Backend envia — computador pode estar desligado |

# 2. Arquitetura Atual — v9.0

| Componente | URL | Plataforma | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend (CRM) | https://prospector.cromosit.com/ | Vercel | ✅ Online |
| Backend (API) | https://linkedin-prospector-production.up.railway.app | Railway | ✅ Online |
| Banco de Dados | Supabase — lurxoeggkakikyeoitfv | Supabase | ✅ Online |
| Extensão Chrome | Instalada localmente (MV3) | Chrome | ✅ Ativa |

# 3. Nova Arquitetura — v10.0 com Unipile

A Extensão Chrome continua existindo apenas para captura em massa. O envio migra 100% para a Unipile API no servidor.

## 3.1 Fluxo Atual (v9.0) — RPA via Extensão

| Passo | Componente | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard React | SDR clica em enviar mensagem |
| 2 | Extensão Chrome | Simula clique no botão Mensagem do LinkedIn |
| 3 | LinkedIn Interface | Mensagem inserida — SDR confirma manualmente |
| 4 | Backend | Status atualizado SOMENTE se SDR lembrar |

## 3.2 Novo Fluxo (v10.0) — Cloud via Unipile

| Passo | Componente | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard React | SDR clica em enviar mensagem |
| 2 | Backend Node.js | POST para Unipile API com account_id + linkedin_url |
| 3 | Unipile (proxy stealth) | Mensagem enviada diretamente nos servidores LinkedIn |
| 4 | Webhook Unipile → Backend | Confirma entrega + status da mensagem |
| 5 | Backend → Supabase | Status atualiza para 'Contatado' automaticamente |
| 6 | Lead responde | Webhook detecta resposta e notifica SDR imediatamente |
| 7 | Backend → Supabase | Status atualiza para 'Respondeu' automaticamente |

# 4. Plano de Migração Unipile

| Etapa | O que fazer | Arquivo | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| A | UI: botão 'Conectar LinkedIn na Nuvem' no frontend | Leads.jsx / Settings.jsx | 1-2 dias |
| B | OAuth Unipile: abre widget, salva account_id no Supabase | backend/routes/unipile.js | 1 dia |
| C | Refatorar envio: backend chama Unipile em vez da extensão | backend/routes/leads.js | 2 dias |
| D | Webhook receiver: rota POST /webhooks/unipile | backend/routes/webhooks.js | 1 dia |
| E | Atualização automática de status via webhook | backend/routes/webhooks.js | 1 dia |
| F | Simplificar extensão: remover lógica de envio | extension-v2/content.js | 0,5 dia |

Total estimado: 6,5 a 8 dias. Resultado: sistema 100% cloud, 24/7, com detecção automática de respostas e zero dependência do computador ligado.

## 4.1 Código de Referência — Envio via Unipile

- Endpoint: POST https://api3.unipile.com/v1/messages

- Header: X-API-KEY: {sua_chave}

- Body: { account_id, provider: 'LINKEDIN', attendees: [{ identifier: linkedin_url }], text: mensagem }

- Resultado: mensagem enviada sem nenhuma interação humana ou extensão

## 4.2 Webhook — Detecção Automática de Respostas

- Unipile envia POST /webhooks/unipile quando lead lê ou responde

- Backend identifica o lead pelo linkedin_url

- Status atualiza automaticamente para 'Respondeu' no Supabase

- SDR recebe notificação WhatsApp: 'Lead XYZ respondeu!'

- Lead sobe para o topo do painel com badge colorido

# 5. Roadmap Atualizado

| Sprint | Versão | Prazo | Entregas | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atual | v9.5 | Abr/2026 | Relatórios básicos + Cadência ativada | 3-4 dias |
| Sprint 2 | v10.0 | Abr/2026 | Migração Unipile: OAuth + envio cloud + webhook | 6-8 dias |
| Sprint 3 | v10.5 | Mai/2026 | Follow-up automático D0/3/7/14 + ChatWA funil | 5 dias |
| Sprint 4 | v11.0 | Jun/2026 | Score IA avançado + detecção vagas SAP | 7 dias |
| Sprint 5 | v12.0 | Jul/2026 | Multi-usuário + planos SaaS + white-label | 15+ dias |

# 6. Funcionalidades — Status Completo

| Funcionalidade | Status | Versão |
| --- | --- | --- |
| Login com LinkedIn OAuth | ✅ PRD | v9.0 |
| Captura individual + modal de contato | ✅ PRD | v9.0 |
| Captura em massa (24+ perfis) | ✅ PRD | v9.0 |
| IA dinâmica sem SAP hardcoded | ✅ PRD | v9.0 |
| Enriquecimento automático (score, notas) | ✅ PRD | v9.0 |
| Envio WhatsApp (número automático) | ✅ PRD | v9.0 |
| Barra SAP-style + paginação + CSV | ✅ PRD | v8.0 |
| Histórico de atividades | 🔄 Bug ativo | v9.0 |
| Status automático ao enviar | 🔄 Bug ativo | v9.0 — fix em v10.0 |
| Relatórios básicos | 🔄 Em dev | v9.5 |
| Envio via Unipile API | 🔄 Roadmap | v10.0 |
| Webhook de respostas automático | 🔄 Roadmap | v10.0 |
| Follow-up automático D0/3/7/14 | 🔄 Roadmap | v10.5 |
| Integração funil ChatWA | ⏳ Aguardando API | v10.5 |
| Multi-usuário SaaS | 🔄 Roadmap | v12.0 |

# 7. Regras de Negócio

## 7.1 Temperatura por Grau

| Temperatura | Grau | Mensagem Padrão | Canal Recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔥 Quente | 1º Grau (conectados) | primeiro_contato | WhatsApp ou Unipile inbox |
| ⚡ Morno | 2º Grau (amigos de amigos) | conexao_com_comum | Conexão via Unipile |
| ❄️ Frio | 3º Grau+ (sem conexão) | conexao | Mensagem curta, sem pitch |

## 7.2 Ciclo de Status — Com Unipile

| Status | Gatilho | Automático? |
| --- | --- | --- |
| Novo | Capturado via extensão ou manual | ✅ Automático |
| Contatado | Mensagem enviada via Unipile ou WhatsApp | ✅ Automático (v10.0) |
| Respondeu | Lead respondeu — detectado por webhook | ✅ Automático (v10.0) |
| Em negociação | Proposta enviada | Manual |
| Fechado | Contrato assinado | Manual |
| Descartado | Sem resposta após D14 | Automático (v10.5) |

# 8. Changelog

## v10.0 — Abril 2026 (Roadmap)

- NOVO: Migração de envio para Unipile API (cloud, sem extensão)

- NOVO: OAuth Unipile — botão 'Conectar LinkedIn na Nuvem' no CRM

- NOVO: Webhook POST /webhooks/unipile para detecção automática de respostas

- NOVO: Status 'Contatado' e 'Respondeu' atualizados automaticamente

- NOVO: Extensão simplificada — só captura, não envia mais

## v9.5 — Abril 2026 (Sprint Atual)

- Relatórios básicos: funil de conversão, origem, performance por período

- Cadência de mensagens ativada no painel

## v9.0 — Março 2026 — PRODUÇÃO

- Deploy: https://prospector.cromosit.com/ (Vercel) + Railway

- IA 100% dinâmica sem SAP hardcoded

- Captura automática de contatos com banner verde

- Empresa da seção Experiência corrigida definitivamente

## v1.0–v8.0 — Fevereiro/Março 2026

- v1.0: Backend Node.js, Supabase, LinkedIn OAuth, JWT

- v2.0: Frontend React, extensão Chrome, captura individual

- v3.0: ChatWA integrado, captura em massa

- v4.0: Grau de conexão, temperatura automática, notificação vendedor

- v5.0: 5 tipos de mensagem IA, rota DELETE, botões de ação

- v6.0: Inbox LinkedIn, histórico de atividades, enriquecimento IA

- v7.0: Score, service_interest, empresa da Experiência, GitHub

- v8.0: Barra SAP-style, paginação, CSV, alerta sem telefone